Act aditional nr. 4

la Acordul de parteneriat incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii

“Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groşi)”

**PărţileAcordului de parteneriat:**

1. ***Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (abreviat C.N.A.I.R.),*** companie strategică de interesnațional, care se organizează şi funcționează în condițiile O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38, codul fiscal RO16054368, încalitate de *Beneficiar*, ca titular al dreptului de implementare, denumită **Partener 1 și Lider de Parteneriat,** reprezentată prin dl. Cristian PISTOL, Director General, pe de o parte,

si

1. ***U.A.T. Judetul Maramures, prin Consiliul Judetean Maramures***, cu sediul în Baia Mare, Str. Gheorghe Șincai nr. 46, cod postal 430311, jud. Maramures, cod fiscal 3627315, reprezentat prin dl. Gabriel Valer ZETEA, Presedinte,
2. ***U.A.T. MunicipiulBaia Mare, judetul Maramures***, cu sediul în Baia Mare, Str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod postal 430311, jud. Maramures, cod fiscal 3627692, reprezentat prin dl. Ioan Doru DĂNCUȘ, Primar,

***În calitate de Implementator,* denumite împreună Partener 2, pe de altă parte.**

**Având în vedere:**

* Acordul de parteneriat incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groși)”în temeiul O.U.G. 124/2021, în registrat în cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/14867/15.02.2023, in cadrul Consiliului Judetean Maramures cu nr. 3552/15.02.2023 si in cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 7063/15.02.2023;
* Actul additional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groşi)”, înregistrat in cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/5118/18.01.2024, in cadrul Consiliului Judetean Maramures cu nr. 1222/18.01.2024 si in cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 2653/18.01.2024;
* Actul additional nr. 2 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groşi)”, înregistrat in cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/13689/09.02.2024, in cadrul Consiliului Judetean Maramures cu nr. 3119/09.02.2024 si in cadrul U.A.T. MunicipiulBaia Mare cu nr. 6909/09.02.2024;
* Actul additional nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groşi)”, înregistrat in cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/55597/26.05.2025, in cadrul ConsiliuluiJudetean Maramures cu nr. 11633/26.05.2025si in cadrul U.A.T. MunicipiulBaia Mare cu nr. 29858/26.05.2025;
* Actualizarea bugetulu iproiectului in corelare cu rolurile si responsabilitatile in implementarea proiectului, in conformitate cu prevederile Art. 4 din Acordul de parteneriat.

**Întemeiul:**

* Art. 2 lit. jj) si Art. 27 din Ordonanta de Urgenta nr. 124 din 13 decembrie 2021privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
* H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 124/2021;
* Ordonanței de Urgențănr. 134 din 22 decembrie 2021 pentrua probarea [Acordului de împrumut](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249885) (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
* Ordinului MTI nr. 888 din 02.06.2022 privind demararea procesului de contractare a proiectelor finantate in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (P.N.R.R.) – Componenta 4 – Transport Sustenabil;
* Prevederilor art. 12 alin. (2) din Acordul de parteneriat, potrivit cărora modificarea anumitor clauze se va conveni prin act aditional;
* Hotărârea Consiliului Judetean Maramures nr. …din…2025;
* Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Marenr.….din ….2025.

**Înscopul:**

* Actualizarii bugetului proiectului, respective valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener in corelare cu rolurile si responsabilitatile in implementarea proiectului, in conformitate cu prevederile Art. 4 din Acordul de parteneriat.

***Părțile semnatare convin încheierea prezentului Act Adițional, prin care hotărăsc modificarea si completarea Acordului de parteneriat, dupa cum urmeaza:***

**Art. 1. Articolul 4 “Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului” se modifica si va avea urmatorul continut:**

**Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului**

* 1. Rolurile şi responsabilităţile sunt descries în tabelul de maijos şi corespund prevederilor din contractul de finantare:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizaţia** | **Descrierea activităţilor/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte** | **Rezultate ale proiectului**  **(la care contribuiefiecarepartener)** | **Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener și % din valoarea totală eligibilă a proiectului**  **(lei/%)** |
| **Partener 1** | Contractarea serviciilor de realizare a auditului de siguranță | Realizarea auditului de siguranță rutieră pentru:  Etapa 2 – Proiect tehnic  Etapa 3 – anterior recepției și  Etapa 4 – ulterior recepției | 24.000 lei (0,03%) |
| Derularea procesului de accesare a finanțării nerambursabile | Elaborarea și depunerea aplicației de finanțare | Personal propriu, cu suportul Partenerului 2 |
| Monitorizarea și urmărirea lucrărilor executate pentru proiectele de infrastructură – Verificarea prin sondaj, de catre CNAIR, prin Directia Calitate si CESTRIN, a lucrarilor executate | Respectarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, conform documentației tehnice și normelor aplicabile | Pe tot parcursul desfășurării execuției necesare Proiectului |
| Derularea procesului de transfer a finanțării | Elaborarea și depunerea cererilor de transfer pentru sumele alocate C.N.A.I.R. | Personal propriu |
| Participarea la recepția obiectivului | Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor | CNAIR SA, în calitate de partener, va fi notificat cu privire la recepția lucrărilor |
| Preluarea în administrare a obiectivului | Ulterior recepției finale | CNAIR va prelua investiția rezultata, pe baza de delegație din partea ministerului de resort, în numele și pe seama statului român. |
| **Partener 2** | Exproprierea pentru utilitate publică  (**C.J. Maramures**) | Promovarea unor hotărâri de de expropriere, în baza documentelor de identificare a proprietarilor și a raportului de evaluare realizate in cadrul Studiului de Fezabilitate elaborat de catre Partenerul 2 | 1.770.920 lei (2,55%) |
| Întocmirea documentațiilor cadastrale  (**C.J. Maramures + U.A.T. MunicipiulBaia Mare**) | Documentații cadastrale | Se va stabili la momentul depunerii aplicatiei de finantare |
| Contractarea serviciilor de realizare a auditului de siguranță  (**C.J. Maramures**) | Realizarea auditului de siguranță rutieră pentru:  Etapa 1 – Studiu de fezabilitate | 6.000 lei (0,01%) |
| Derularea procesului de obtinere avize si acorduri  (**C.J. Maramures**) | Obtinere avize | 360.827,10 lei (0,52%) |
| Derularea procesului de transfer a finanțării (**C.J. Maramures**) | Elaborarea și depunerea cererilor de transfer pentru sumele alocate U.A.T. | Personal propriu |
| Derularea procedurilor de achiziție, în calitate de autoritate contractantă, pentru contractarea supervizării, execuției lucrărilor, precum și pentru alte achiziții necesare implementării Proiectului, inclusiv încheierea și derularea contractelor aferente Proiectului ”Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groşi)”  (**C.J. Maramures**) | Semnarea contractelor de:   1. Elaborare Studiu de fezabilitate 2. Supervizare 3. Execuție 4. Măsuri de publicitate privind finanțarea din PNRR 5. Verificatorii de proiect 6. Ajustarea preturilor | **67.333.820,54 lei (96,89%)**  1. 120.000 lei (0,17%)  2. 270.000 lei (0,39%)  3.60.066.529,70 lei(86,43%)  4. 50.000 lei (0,07%)  5. 180.000 lei (0,26%)  6. 6.647.290,84 lei(9.57%) |
| Monitorizarea și implementarea Proiectului  (**C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare)** | Îndeplinirea indicatorilor definiți prin contractul de finanțare (aplicația de finanțare) | Pe tot parcursul desfășurării execuției necesare Proiectului |
| Monitorizarea și urmărirea serviciilor/lucrărilor executate pentru proiectele de infrastructură  (**C.J. Maramures + U.A.T. MunicipiulBaia Mare)** | Respectarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, conform documentației tehnice și normelor aplicabile | Pe tot parcursul desfășurării execuției necesare Proiectului |
| Decontarea serviciilor/ lucrărilor executate de catre prestatorii de servicii/ antreprenori  (**C.J. Maramures**) | Derularea formalităților necesare | Personal propriu |
| Întocmirea și supunerea spre aprobare a proceselor- verbale de recepție la terminarea lucrărilor în condițiile prevăzute de lege - Recepția obiectivului  (**C.J. Maramures + U.A.T. MunicipiulBaia Mare)** | PV de recepție la terminarea lucrărilor | CNAIR va fi inclusă ca invitat în procedura de recepție |
| Monitorizare pe perioada de garanție a lucrărilor. În perioada de garanție, răspunde de implementarea Proiectului de infrastructură rutieră la standardele de calitate prevăzute de legislația în vigoare și își asumă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale, normelor tehnice, precum și a oricăror alte reglementări în vigoare pentru implementarea Proiectelor de infrastructură rutieră  (**C.J. Maramures + U.A.T. MunicipiulBaia Mare)** | Proces Verbal de recepție finală a lucrărilor | CNAIR va fi inclusă ca invitat în procedura de recepție |
| Alte categorii de activități care sunt necesare pentru a asigura implementarea proiectelor de infrastructură de transport rutier  (**C.J. Maramures + U.A.T. MunicipiulBaia Mare)** | Derularea, recepția și utilizarea în condiții legale a obiectivului. | Partenerul 2 și CNAIR vor participa, în limitele legii și ale Parteneriatului de implementare la desfășurarea oricăror operațiuni necesare atingerii obiectivelor și indicatorilor din Cererea de finanțare |

* 1. Contributia la finantareacheltuielilortotale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuţia la finantarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat înContractul de finanţare si in prezentul acord.

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizaţia** | **Contribuţia (undeestecazul)** |
| Partener 1 (Lider de Parteneriat)  CNAIR SA | Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %):  **24.000 lei(0,03%)** |
| Partener 2  - Exclusiv C.J. Maramures | Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %):  **69.471.567,64 lei(99,97%)** |

În plus, fiecare partener va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la *Articolul 6*.*Drepturile si obligațiile partenerilor/beneficiarului*.

* 1. Plăţile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 124/2021 si ale Hotărâriinr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene allocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/248182) privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare.

* 1. Informații despre conturile bancare

|  | IBAN | Cont | Banca | Sucursala | Adresasucursala | Alte info. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partener 1 | RO82TREZ700503601X014837 | - | ATCPMB |  | - |  |
| Partener 2 | RO26TREZ43621A428901XXXX |  | TREZORERIA | BAIA MARE |  |  |
| Partener 2 | RO70TREZ43621A428902XXXX |  | TREZORERIA | BAIA MARE |  |  |
| Partener 2 | RO17TREZ43621A428903XXXX |  | TREZORERIA | BAIA MARE |  |  |

**Art. 2.** Restul prevederilor Acordului de parteneriat rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în3 (trei)exemplareidentice, câte unul pentru fiecare parte.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partener 1  (Lider de parteneriat) | Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere  Director General,  Cristian PISTOL | Semnătura | Data şi locul semnării  Bucuresti |
| Partener 2 | Consiliul Judetean Maramures,  Presedinte,  Gabriel Valer ZETEA | Semnătura | Data şi locul semnării |
| U.A.T. Municipiul Baia Mare,  Judetul Maramures  Primar,  Ioan Doru DĂNCUȘ | Semnătura | Data şi locul semnării |